Plantilla matriz de poder – interés

## Listado de interesados

| # Número | # Descripción del interesado |
| --- | --- |
| 1 | SGNP: Patrocinador y entidad financiadora del proyecto. |
| 2 | Tinterillos SA: Contratista principal de la licitación y responsable ante SGNP. |
| 3 | Turing: Aliado tecnológico encargado de ejecutar el proyecto. |
| 4 | Alcaldesa de ciudad capital: Impulsora política de la sistematización y reducción de tramitología. |
| 5 | Notarías de ciudad capital: Entidades operadoras del trámite y usuarias institucionales. |
| 6 | Notarios: Responsables de la comparecencia y validez del trámite. |
| 7 | Ciudadanos compradores y vendedores: Usuarios finales del trámite de compraventa de inmuebles. |
| 8 | Gerente general de Turing: Promotor de la estrategia de incursión en proyectos con el Estado. |
| 9 | Gerente financiero de Turing: Evalúa rentabilidad, costos, multas y viabilidad económica. |
| 10 | Gerente de operaciones de Turing: Responsable de disponibilidad de recursos y capacidad de ejecución. |
| 11 | Arquitecto de software de Turing: Responsable técnico de arquitectura, integración y escalabilidad. |
| 12 | Equipo técnico de Turing: Analistas, desarrolladores, QA, DevOps y seguridad que construyen la solución. |
| 13 | Comité evaluador de Mejor Iniciativa del Año: Evalúa propuesta interna y reconocimiento de los gerentes jóvenes. |
| 14 | Futuros gobiernos: Podrían apoyar o frenar continuidad y escalamiento posterior. |
| 15 | Entidades externas de identidad/biometría: Proveedores o integradores de servicios de verificación de identidad. |

## Matriz de Poder – Interés

Interés

Bajo                                     Alto

Bajo                          Alto

Poder

# Clasificación en la Matriz de Poder - Interés

| Interesado | Poder | Interés | Estrategia |
| --- | --- | --- | --- |
| SGNP | Alto | Alto | Gestionar de cerca |
| Tinterillos SA | Alto | Alto | Gestionar de cerca |
| Turing | Alto | Alto | Gestionar de cerca |
| Alcaldesa de ciudad capital | Alto | Alto | Gestionar de cerca |
| Notarías de ciudad capital | Alto | Alto | Gestionar de cerca |
| Notarios | Alto | Alto | Gestionar de cerca |
| Ciudadanos compradores y vendedores | Bajo | Alto | Mantener informados |
| Gerente general de Turing | Alto | Alto | Gestionar de cerca |
| Gerente financiero de Turing | Alto | Medio | Mantener satisfecho |
| Gerente de operaciones de Turing | Alto | Alto | Gestionar de cerca |
| Arquitecto de software de Turing | Medio | Alto | Mantener informados e involucrados |
| Equipo técnico de Turing | Medio | Alto | Mantener informados e involucrados |
| Comité evaluador de Mejor Iniciativa del Año | Medio | Medio | Monitorear y reportar avances clave |
| Futuros gobiernos | Alto | Bajo | Mantener satisfechos |
| Entidades externas de identidad/biometría | Medio | Medio | Gestionar por contrato y acuerdos de servicio |

# Cuadrantes de gestión

| Cuadrante | Interesados | Gestión sugerida |
| --- | --- | --- |
| Alto poder / Alto interés | SGNP, Tinterillos, Turing, Alcaldesa, Notarías, Notarios, Gerente general y Gerente de operaciones | Gestionar de cerca mediante comités, reportes ejecutivos, decisiones oportunas y control de cambios. |
| Alto poder / Bajo o medio interés | Gerente financiero de Turing y futuros gobiernos | Mantener satisfechos con indicadores de costo, avance, beneficios y continuidad. |
| Bajo o medio poder / Alto interés | Ciudadanos, arquitecto de software y equipo técnico | Mantener informados e involucrados mediante pruebas, comunicación y canales de retroalimentación. |
| Bajo o medio poder / Bajo o medio interés | Comité evaluador interno y entidades externas de biometría | Monitorear y gestionar mediante contratos, acuerdos de servicio y reportes puntuales. |

# Objetivos, plan de gestión, conflictos y riesgos

| Interesado o grupo | Objetivos relevantes | Plan de gestión | Conflictos y solución | Beneficios | Costos | Riesgos y alternativas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SGNP | Cumplir el contrato, lograr sistematización segura y usar adecuadamente el presupuesto. | Comité directivo quincenal, reportes de avance, riesgos y control de cambios. | Puede exigir alcance adicional; solución: priorización formal y aprobación de cambios. | Financiación; legitimidad institucional; datos históricos; capacidad de convocatoria. | Tiempo de comités; aprobaciones; seguimiento contractual; gestión de cambios. | Atraso por aprobaciones; alternativa: matriz RACI y tiempos máximos de decisión. |
| Tinterillos SA | Cumplir la licitación y proteger su reputación como contratista principal. | Gestión de cuenta, tablero ejecutivo y acuerdos claros de responsabilidad con Turing. | Puede trasladar presión contractual a Turing; solución: acuerdos de servicio y escalamiento. | Acceso al cliente; conocimiento del contrato; coordinación con SGNP; soporte comercial. | Coordinación contractual; reuniones; gestión de dependencias; atención de auditorías. | Disponibilidad limitada de recursos; alternativa: plan de suplencias y decisiones priorizadas. |
| Turing | Ejecutar con éxito, entrar en proyectos del Estado y evitar multas. | Gobernanza interna semanal, control de alcance y gestión temprana de riesgos técnicos. | La competencia interna puede sesgar prioridades; solución: alinear concurso con objetivos contractuales. | Capacidad técnica; oportunidad estratégica; aprendizaje; posible crecimiento comercial. | Asignación de equipo; costo de desarrollo; pruebas; gestión de proveedores. | Sobrecarga del equipo; alternativa: plan de capacidad, contratación temporal y reservas de gestión. |
| Notarías y notarios | Mantener validez, seguridad y eficiencia del trámite notarial. | Mesas de levantamiento, pilotos, capacitación y canal de soporte. | Pueden resistir cambios al proceso; solución: pruebas controladas y evidencia de seguridad. | Conocimiento operativo; adopción; retroalimentación; legitimidad del proceso. | Capacitación; tiempo de usuarios expertos; ajustes de procedimiento; soporte inicial. | Baja adopción; alternativa: embajadores por notaría y plan de gestión del cambio. |
| Ciudadanos compradores y vendedores | Realizar trámites con menos desplazamientos, seguridad y tiempos razonables. | Comunicación clara, pruebas de usabilidad, soporte y mecanismos de contingencia. | Desconfianza sobre biometría o documentos electrónicos; solución: pedagogía y consentimiento informado. | Mayor adopción; retroalimentación; reducción de filas; validación de experiencia. | Soporte; comunicación; atención de quejas; ajustes de accesibilidad. | Rechazo del canal digital; alternativa: piloto gradual y canal asistido. |
| Gerencias y arquitectura de Turing | Controlar rentabilidad, recursos, calidad técnica y visibilidad interna. | Reportes internos, revisiones de arquitectura y control financiero mensual. | Conflicto entre costo y calidad; solución: criterios de aceptación y análisis de impacto. | Dirección técnica; priorización; control de costos; apoyo ejecutivo. | Tiempo directivo; revisiones; ajustes de plan; gestión de escalamiento. | Decisiones tardías; alternativa: comité de decisiones con agenda y responsables. |

# Beneficios y costos

| Tipo | Descripción |
| --- | --- |
| Beneficio 1 | Disminución de desplazamientos presenciales para ciudadanos en compraventa de inmuebles. |
| Beneficio 2 | Mejor trazabilidad del trámite mediante documentos electrónicos, anotaciones y auditoría. |
| Beneficio 3 | Posicionamiento de Turing en proyectos del Estado y posibles contratos futuros. |
| Beneficio 4 | Mayor eficiencia operativa para notarías y SGNP al automatizar flujos de trabajo. |
| Costo 1 | Tiempo de participación de SGNP, Tinterillos, notarías y equipo técnico en comités y levantamientos. |
| Costo 2 | Inversión en desarrollo, pruebas, seguridad, integraciones biométricas e infraestructura requerida. |
| Costo 3 | Costo de gestión del cambio, capacitación, soporte y comunicación a usuarios. |
| Costo 4 | Costo de control de riesgos, auditorías, pruebas de desempeño y contingencias por retrasos. |

# Alternativas de gestión de riesgos

| Riesgo | Alternativa de gestión |
| --- | --- |
| Riesgo de atraso | Plan de entregas incrementales, hitos mensuales, ruta crítica y escalamiento temprano. |
| Riesgo de seguridad e identidad | Pruebas de seguridad, validación legal, autenticación multifactor y auditoría de sesiones. |
| Riesgo de infraestructura insuficiente | Diagnóstico temprano, dimensionamiento, pruebas de carga y plan de cierre de brechas. |
| Riesgo de resistencia al cambio | Pilotos, capacitación, usuarios líderes por notaría y canal de soporte. |
| Riesgo de cambios de alcance | Comité de control de cambios, backlog priorizado y evaluación de impacto en costo/tiempo. |

# Conflictos derivados de la gestión de interesados

| Conflicto | Solución propuesta |
| --- | --- |
| SGNP/Tinterillos vs. Turing | Presión por nuevas funcionalidades frente a plazo fijo; resolver con control formal de cambios. |
| Notarios vs. automatización | Temor a pérdida de control del acto notarial; resolver con validaciones, capacitación y participación en pilotos. |
| Ciudadanos vs. biometría | Preocupaciones por privacidad; resolver con consentimiento, transparencia y controles de seguridad. |
| Gerencia financiera vs. equipo técnico | Control de costos frente a necesidades de calidad; resolver con criterios de aceptación y priorización por riesgo. |
| Alcaldía/SGNP vs. futuros gobiernos | Continuidad del apoyo político; resolver documentando beneficios y resultados medibles del primer año. |

© - Derechos Reservados: la presente obra, y en general todos sus contenidos, se encuentran protegidos por las normas internacionales y nacionales vigentes sobre propiedad Intelectual, por lo tanto su utilización parcial o total, reproducción, comunicación pública, transformación, distribución, alquiler, préstamo público e importación, total o parcial, en todo o en parte, en formato impreso o digital y en cualquier formato conocido o por conocer, se encuentran prohibidos, y solo serán lícitos en la medida en que se cuente con la autorización previa y expresa por escrito de la Universidad de los Andes.

De igual manera, la utilización de la imagen de las personas, docentes o estudiantes, sin su previa autorización está expresamente prohibida. En caso de incumplirse con lo mencionado, se procederá de conformidad con los reglamentos y políticas de la universidad, sin perjuicio de las demás acciones legales aplicables.