# Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)

Proyecto: Aplicativo en línea para la SGNP. La EDT está orientada a entregables, usa sustantivos y permite verificar cuándo cada componente está completo.

# EDT en formato árbol

El diagrama en árbol se presenta en el Anexo A al final del documento, en versión rotada para ajuste a hoja.

# EDT en formato tabular

| Código | Entregable | Descripción | Criterio de finalización |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Aplicativo en línea para trámites notariales SGNP | Proyecto completo | Acta de cierre del proyecto aprobada por Tinterillos y SGNP. |
| 1.1 | Gerencia de proyectos | Gestión integral del proyecto | Plan, reportes, comités, control de cambios y cierre aprobados. |
| 1.1.1 | Planeación del proyecto | Plan de gestión, cronograma base, presupuesto base y matriz RACI. | Plan aprobado por patrocinador y equipo ejecutor. |
| 1.1.2 | Estimación y presupuesto | Estimación de esfuerzo, costos, reservas y línea base de costos. | Presupuesto base aprobado y trazable a entregables. |
| 1.1.3 | Seguimiento y reportes | Informes de avance, tablero de hitos, riesgos, costos y calidad. | Reportes periódicos entregados y revisados en comité. |
| 1.1.4 | Control de cambios | Registro, análisis de impacto y decisiones sobre cambios de alcance. | Solicitudes aprobadas, rechazadas o diferidas con soporte. |
| 1.1.5 | Cierre del proyecto | Acta de aceptación, lecciones aprendidas y transferencia operacional. | Aceptación formal y documentación de cierre firmada. |
| 1.2 | Diagnóstico y arquitectura | Evaluación técnica y diseño objetivo de la solución. | Arquitectura aprobada y brechas priorizadas. |
| 1.2.1 | Diagnóstico de infraestructura | Inventario de conectividad, servidores, ambientes, seguridad y protocolos. | Informe de diagnóstico validado por entidades participantes. |
| 1.2.2 | Dimensionamiento de demanda | Volumen de datos, transacciones, concurrencia y crecimiento esperado. | Modelo de capacidad aprobado con supuestos documentados. |
| 1.2.3 | Arquitectura de integración | Diseño de microservicios, integraciones y comunicaciones con entidades. | Documento de arquitectura aprobado por Turing y Tinterillos. |
| 1.2.4 | Diseño de seguridad | Controles de confidencialidad, integridad, autenticación y auditoría. | Controles trazados a riesgos y requisitos de identidad. |
| 1.3 | Funcionalidades notariales en línea | Módulos funcionales para compraventa de inmuebles. | Funcionalidades desarrolladas y probadas en ambiente de pruebas. |
| 1.3.1 | Citas virtuales | Programación y administración de citas entre partes y notaría. | Citas creadas, modificadas y consultadas correctamente. |
| 1.3.2 | Identificación biométrica | Validación facial, por voz y por huella de participantes. | Identidad validada con tres factores y registro de auditoría. |
| 1.3.3 | Gestión documental | Carga, consulta y control de escrituras electrónicas. | Escrituras disponibles, versionadas y protegidas. |
| 1.3.4 | Anotaciones documentales | Comentarios y observaciones de participantes sobre documentos. | Anotaciones registradas y visibles para revisión notarial. |
| 1.3.5 | Flujos de trabajo | Automatización del proceso de compraventa de inmuebles. | Estados del trámite ejecutados según reglas definidas. |
| 1.4 | Plataforma tecnológica | Infraestructura, ambientes y operación técnica. | Ambientes listos para pruebas, piloto y producción. |
| 1.4.1 | Ambientes de desarrollo y pruebas | Configuración de ambientes, datos de prueba y despliegues. | Ambientes disponibles y documentados. |
| 1.4.2 | Escalabilidad y desempeño | Capacidad, balanceo, tiempos de respuesta y pruebas de carga. | Resultados dentro de umbrales aprobados. |
| 1.4.3 | Disponibilidad y continuidad | Monitoreo, respaldo, recuperación y contingencia. | Plan probado con evidencia de recuperación. |
| 1.4.4 | Integración con plataforma actual | Conexión con microservicios Spring Boot y servicios existentes. | Integraciones funcionando con pruebas end-to-end. |
| 1.5 | Calidad, pruebas y aceptación | Verificación funcional, técnica y de seguridad. | Evidencia de pruebas y aceptación del usuario. |
| 1.5.1 | Pruebas funcionales | Casos de prueba de citas, documentos, biometría y flujos. | Casos críticos ejecutados con defectos cerrados. |
| 1.5.2 | Pruebas de seguridad | Validación de acceso, identidad, auditoría e integridad documental. | Hallazgos críticos cerrados antes de producción. |
| 1.5.3 | Pruebas de desempeño | Carga, concurrencia y tiempos de respuesta. | Resultados cumplen criterios definidos. |
| 1.5.4 | Aceptación de usuarios | Validación con notarios, funcionarios y representantes de usuarios. | Acta de aceptación de piloto firmada. |
| 1.6 | Gestión del cambio y despliegue | Preparación organizacional y salida a producción. | Usuarios preparados y solución operando en notarías objetivo. |
| 1.6.1 | Capacitación | Materiales, sesiones y guías para notarios y funcionarios. | Usuarios clave capacitados y asistencia registrada. |
| 1.6.2 | Comunicaciones | Mensajes de adopción, instrucciones y canales de soporte. | Comunicaciones publicadas a públicos definidos. |
| 1.6.3 | Piloto controlado | Operación limitada en notarías seleccionadas. | Piloto evaluado con incidencias priorizadas. |
| 1.6.4 | Puesta en producción | Despliegue final y estabilización inicial. | Funcionalidades en operación antes del cierre del primer año. |

# Anexo A. EDT en árbol (rotado 90°)